泰州学院图书馆入阅览区图书搬迁项目询价通知书

泰州学院拟将拟将济川校区图书馆阅览区图书进行倒架，春晖校区书刊搬迁至济川校区图书馆并按要求上架。现采用询价方式公开采购相关服务，欢迎有资格的投标商前来参加本次采购活动。具体内容如下：

一、项目概况

1.项目名称：泰州学院图书馆入阅览区图书搬迁项目

2.采购编号：TZXYZBCG20160908

3.采购预算：13.5万元整

二、投标商资质

1.投标商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定。

2.投标商必须是中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企事业法人、个体工商户。

3.本次招标不接受联合体投标。

4.本次招标必须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）参加。

三、业务需求

（一）搬迁内容

1.根据图书馆提供的布置图对现有书架和部分阅览桌椅摆放位置进行调整。

2.图书馆二楼排放工具书和过刊，三楼排放自然科学类图书，四楼排放社会科学类图书。将阅览区现有的66539册图书按要求倒架。其中60869册同层移运到对应的分类区域上架， 5770册按分类区间下架并由三楼移运到四楼对应的分类区域上架。

3.济川校区一楼按分类区域打包的和展厅未打包的图书40905册，搬迁至阅览区并按书架标注的区间进行上架。

4.将济川校区图书馆一楼按大类打包的图书51415册，搬迁至阅览区并按书架标注的区间进行上架。

5.将分布在春晖校区的图书152189册（春晖一楼81964册、春晖二楼11346册、春晖三楼58879册），根据图书馆提供的分类区间进行下架打包、标注对应的分类序号，然后搬迁至济川校区图书馆阅览区指定的书架区间上架。

6.将分布在阶梯教室和阅览室的期刊合订本39332册，下架按要求分类打包，搬迁至济川校区图书馆，其中2013年以后的过刊搬至二楼过刊阅览区并按年份分类上架，其余的搬至负一楼过刊库并按年份分类上架。

7.体育馆一楼所有装订的报纸及报纸架搬迁至济川校区图书馆一楼，并将报纸上架。

8.待编的光华基金会捐赠的所有图书及春晖小二楼剩余的所有图书搬运到济川校区图书馆指定位置。

9.将春晖一馆书架进行拆架、搬迁至济川校区图书馆负一楼过刊室并按要求安装摆放。

10.将二楼流通窗口借还处办公室和西边33号房间的须上架的图书（约1500册）搬到指定位置按要求上架。

（二）搬迁数量及分布地点

| 分布地点 | 內容 | 现在楼层 | 数量 | 合计（册） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 济川校区 | 倒架 | 同层移运 | 60569册 | 160159册 |
|  |  | 三楼移运到四楼 | 5770册 |  |
|  | 按大类打包的图书上架 | 一楼到相关楼层 | 51415册 |  |
|  | 按分类区间打包的图书上架 | 一楼到相关楼层 | 36928册 |  |
|  | 展厅未打包的图书上架 | 一楼到相关楼层 | 3977册 |  |
|  | 借还处办公室和33号房间 | 二楼到相关楼层 | 1500册 |  |
|  | 阅览桌椅 调整 | 同层移运4人桌 | 17套 |  |
|  |  | 同层移运6人桌 | 16套 |  |
|  | 书架改装 | 三楼 | 4组3列书架改为2组6列书架 |  |
|  |  | 四楼 | 2组3列书架改为1组4列和1组2列 |  |
|  | 书架摆放 位置调整 | 三楼到四楼 | 7组3列6层 |  |
|  |  | 四楼到三楼 | 8组4列4层 |  |
|  |  | 三楼不同区域平移 | 10组4列4层 |  |
|  |  | 四楼不同区域平移 | 7组4列6层 2组3列6层 |  |
|  |  | 四楼同区域平移 | 48组3列6层 |  |
| 春晖校区 | 图书 | 一楼 (包括体育馆) | 81964册 | 152189册 |
|  |  | 二楼 | 11346册 |  |
|  |  | 三楼 | 58879册 |  |
|  | 过刊 | 一楼 | 39332册 | 39332册 |
|  | 报纸 | 一楼 | 现场看 |  |
|  | 报纸架 | 一楼 | 10层16列 |  |
|  | 书架 | 二楼 | 88列 |  |
|  | 未加工的图书 | 一楼 | 现场看 |  |
|  | 零星图书 | 小二楼 | 现场看 |  |
|  | 光盘及光盘柜 | 一楼 | 12组 |  |
|  | 电脑桌椅 | 二楼 | 38套 |  |
|  | 2U服务器 | 二楼 | 2台 |  |
|  | 1U服务器 | 二楼 | 1台 |  |
|  | 42U服务器机柜 | 二楼 | 1台 |  |
|  | 小推车 | 二楼 | 3台 |  |
|  | 电脑 | 一楼 | 2台 |  |

（三）搬迁要求

1.搬迁公司必须服从图书馆工作人员的安排，积极配合书架、书橱供应商的安装，确保搬迁、上架与安装工作协调有序。搬迁公司在济川校区图书馆内工作时不得大声喧哗，不得影响图书馆的阅读环境。

2.阅览区现有图书按书架上标注的分类区间号进行倒架。

3.将图书馆一楼的图书按书架上标注的分类区间号进行上架。

4.春晖校区的图书，按图书馆提供的分类区间号有序进行下架打包，并在包上正确标明对应分类区间号的包序。

5.图书搬迁过程中不得污损、丢失，包括图书上标签、财产号等，到馆后按要求上架。

6.图书上架方法：将图书按要求整齐有序地排放在标有对应分类区间号的书架上，正确率须达100%。

7.期刊上架方法：按期刊年份上架，同时按分类号有序整齐排架，每层期刊都要整齐排满，一层排满后转排下一层，一列六层排满后转排下一列。

8.安全拆架，不得损坏书架,按要求摆放，保存好所有零部件,安装时继续使用；搬运时，书架的立柱、侧护板等要平放，防止变形；书架到馆后按要求重新组装。

9.按要求填写出库和入库签收单，一式两份。

10.阅览区图书的搬迁上架工作必须在3周内完成(遇雨顺延)。

11.搬迁公司承担搬迁图书的人员和车辆交通等安全。

四、投标报价

投标报价表

投标单位公章:

| 序号 | 校区 | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 投标总价： 元 |

法定代表人或其授权代表签字：

注：1.所有价格用人民币表示（含税价）。

2.报价应包括但不限于材料、配件、运费、上架等费用，及其它涉及投标、合同签订、合同履行等必不可少的材料和费用。用户不再支付报价之外的任何费用。

3.所有报价应是唯一的，询价小组不接受任何有选择的报价。如果单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正；只有在询价小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。大写与小写不一致时，以大写为准进行修正。供应商拒绝修正的，其响应文件应作无效响应文件处理。

五、交货与验收

1.交货时间及方式：签订合同后15日内，成交方根据图书馆要求搬迁、上架到位。

2.验收：

①成交供应商根据本询价通知书要求进行搬迁、上架到位后，采购人组织人员按图书馆要求进行验收。

②供货厂商安装调试并提出验收申请后，采购人需在7天内组织专业技术人员及相关部门进行货物功能验收，否则视同验收通过并签收。

六、付款方式

在所有货物搬迁上架完成并经采购人验收合格后，开具发票付清项款。

七、响应文件至少应包含以下材料

1.供应商《企业法人营业执照》或事业法人证书（复印件加盖供应商公章，原件备查）；

2.供应商法定代表人证明文件（附法定代表人身份证复印件）、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人签署询价文件时提供，附授权代表身份证复印件）；

3.其他证明材料和证书（承诺为原件材料；证明、证书为复印件加盖供应商单位公章，原件备查） ；

4.报价表（加盖供应商单位公章，并经法定代表人或其授权代表签字）；

5.本项目的联系人、固定电话、手机、传真；

6.供应商认为必需的其它文件或材料。

响应文件应按上述顺序装订成册，并由供应商的法定代表人或其授权代表签名并加盖单位公章。供应商应将响应文件密封后，在2016年9月18日9时30分之前密封报送到泰州市济川东路泰州学院行政办公楼D1128室。

八、评定成交的标准

1.询价小组应当从通过资格审查的供应商中按服务满足采购文件实质性要求，且报价最低的原则确定成交供应商；

2.如出现两个或两个以上实质性响应采购文件要求且报价均为最低的供应商，则按签到顺序进行抽签确定成交供应商。

九、保证金

1.投标保证金金额：人民币贰仟元整

2.投标保证金在上交投标材料时当面将现金装进自行准备的信封密封，并在密封处加盖本单位公章，在信封醒目处写上投标单位和投标人姓名。未中标单位，在评标结束后立即退还保证金；中标方将投标保证金交至学校财务处，转为履约保证金，项目验收合格后全额无息退还。

3.保证金收款单位：泰州农行海陵支行

开户名：泰州市财政局

账号：201101040058888

4.投标保证金不予退还的情形：

（1）供应商在投标有效期内撤回其投标的；

（2）供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）成交供应商在规定期限内因自身原因未能按本文件要求与采购人签订合同的；

（4）供应商在本次投标中，有违法违规行为被查实的。

成交供应商有上述情形之一的行为的，成交无效，其投标保证金将不予退还。招标人依照本文件规定另行确定成交供应商或重新询价。若成交供应商在执行合同中有任何不履约行为，视情节，用户可从其履约保证金中取得补偿，不足部分，将依法追究其相应的法律责任。

十、时间及地点

1.现场勘查时间：2016年9月14日上午9时

2.投标开始时间：2016年9月18日上午9时

投标截止时间：2016年9月18日上午9时30分

开标时间: 2016年9月18日上午9时30分

3.投标、开标地点：泰州学院行政办公楼D1107室。

十一、联系方式：

联系地址：泰州学院行政办公楼D1128室。

联系人：常老师 ；联系电话：0523-80769112。

现场勘查联系人：叶老师 ；联系电话：13901432098。

泰州学院

二〇一六年九月十二日